**ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES**

CASO

Mala interpretación de los requerimientos por cada integrante del proyecto; es decir, surgen interpretaciones ambiguas.

* Alternativa 1 - crear un documento estandarizado para la especificación de requerimientos.
  + Implica: tiempo de dos días de incertidumbre hasta que el personal se adecue a los cambios.
  + Tiempo: dos días.
  + Costo: (S/. 100.00 x 4 personas) x 2 días => S/. 800.00
  + Riesgo: Nuevo formato no se ajuste a las necesidades del proyecto.
* Alternativa 2 - planificar reuniones de equipo de trabajo para esclarecer dudas que se puedan presentar en la interpretación de los requerimientos.
  + Implica: tiempo de 3 horas ya que las reuniones se llevarían a cabo en horario de trabajo.
  + Implica: afecta el tiempo en el cronograma, en consecuencia, podría generar costos por el retraso generado en el proyecto (horas hombre).
  + Tiempo: tres horas.
  + Costo: (S/. 40.00 x 4 personas) => S/. 160.00
  + Riego: inasistencia de alguno de los miembros con conocimiento avanzado sobre el negocio.

Integrantes:

* Cochachin Quito, Frank Ronald 1512159
* Gonzales Rueda, Susana Irene 1512187
* Barrera Garay, David Ian 1525393
* Sanchez Alvitez, Carlos Gualberto 1624980